## Slide 1: 课下任务2
软件工程案例分析与实践

## Slide 2: 课下任务
开发软件测试计划
  负责人：测试经理
开发配置管理计划
  负责人：配置经理
建立配置库
  建立产品目录结构
  将项目产生的相关文档放入配置库
  对已通过评审的产品标识基线
提交工件（10月22日20:00）
  软件测试计划
  配置管理计划

## Slide 3: 软件测试计划——检查表（checklist）
测试范围中测试的阶段和类型（-0.1）
项目核实中列出制定测试计划使用的文档（-0.1）
测试需求能够覆盖用例或补充规范中规定的项目需求，且包括：用户界面测试、性能评测、访问控制测试、安装测试（-0.8）
提供了相应的测试策略说明（-0.2）
资源计划合理：包括硬件、软件和人员（-0.4）
测试活动相关里程碑明确（-0.2）
可交付工件明确（-0.2）

## Slide 4: 配置管理计划——检查表（checklist）
组织、职责和接口中明确了配置管理活动的负责人（-0.2）
工具、环境和基础设施中规定了产品目录结构（-0.6）
说明了配置标识方法（-0.6）
说明了基线建立的时机，并明确由谁授权建立基线（-0.4）