校园活动协同与资源调度系统

软件测试计划

课程名称：软件综合实践

项目性质：六人协作课程设计

开发周期：5周

测试经理：汤雨润（55230316）

项目成员：冀项阳、冯玉琪、黄方勇、汤雨润、杨瀚霖、杨畅

编制日期：2026年10月16日

文档版本：v1.0

目  录

1 简介

1.1 目的

1.2 背景

1.3 范围

1.4 项目核实

2 测试需求

2.1 功能性测试需求

2.2 用户界面测试需求

2.3 性能评测需求

2.4 安全性和访问控制测试需求

2.5 安装测试需求

2.6 其他测试需求

3 测试策略

3.1 测试类型

3.2 工具

4 资源

4.1 角色

4.2 系统

5 项目里程碑

6 可交付工件

6.1 测试模型

6.2 测试记录

6.3 缺陷报告

附录A 项目任务

# 1 简介

## 1.1 目的

本测试计划用于传达项目测试活动的意图，实现以下目标：确定应测试的软件构件；列出推荐的测试需求；推荐测试策略并加以说明；确定所需资源并估计测试工作量；列出测试项目的可交付元素。最终用户代表用它核实测试策略是否适当，客户和涉众核实测试需求与覆盖，系统集成员和实施员核实与开发计划的一致性，测试设计员将其作为测试设计的输入。

## 1.2 背景

校园活动协同与资源调度系统覆盖活动申请、审批、场地与设备联合预约、报名、改期、取消、通知与记录查询，以申请人、批准人、管理员三类角色组织权限，以教师、学生两类身份区分资源申请资格，将身份资格、业务审批与资源可用性结合判断。

核心业务要求：改期时预约、报名、审计与通知在同一事务内原子切换；报名容量受并发竞争仍保持正确；调度提供 FIRST_FIT 与 RANKED 两种策略并可比较调整代价。系统为前后端分离架构（Java 21 / Spring Boot + PostgreSQL/Flyway + Vue 3/TypeScript），以 Docker Compose 部署。

项目为六人协作的五周课程设计，按 M0 工程基础、M1 模块实现、M2 首次预约闭环、M3 改期闭环、M4 回归与交付推进；测试与开发同步，本计划为主测试计划。

## 1.3 范围

测试阶段：单元测试（各模块自身逻辑）、集成测试（跨模块数据库与 HTTP 集成、契约一致性）、系统测试（浏览器端到端与策略评测）、验收测试（30 个验收场景与发布演练）。

测试类型：功能、数据和数据库完整性、业务周期、用户界面、性能评测、强度、安全性和访问控制、故障转移和恢复、配置、安装测试；负载测试不实施（见 3.1.6）。

将接受测试：登录与权限、活动创建与审批链、资源占用与冲突判定、报名与容量、改期与回滚、取消与并发保护、通知一致性、调度策略、界面交互、数据约束、部署安装与升级迁移。

不接受测试：候补、签到、归还验收、统计报表等首版不实现项；不接校园统一身份、短信与支付通道。

假设：演示产品按任务包业务规则执行；测试用固定业务时钟（2030-10-19T00:00:00Z）与固定演示日期（2030-10-20），数据集固定可重复装载。

风险：公共基础工程交付进度影响集成测试起跑；前端界面与测试标识交付影响端到端测试；改期事务原子性是最大技术风险。

约束：五周课程周期、单机演示规模；禁止用 Mock 冒充联调结果；端到端测试禁止连接真实部署库。

## 1.4 项目核实

下表列出了制定本测试计划时所使用的文档及其可用性：

| 文档（版本/日期） | 已创建或可用 | 已被接收或已经过复审 | 作者或来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求规约（software-requirements.md v1.1） | 是 | 是 | AN 冯玉琪 | FR-01～25、NFR-01～30 |
| 补充规范（supplementary-specification.md） | 是 | 是 | AN 冯玉琪 | 非功能需求 |
| 用例报告（use-cases.md） | 是 | 是 | AN 冯玉琪 | UC-01～20 |
| 项目计划（initial/detailed-project-plan） | 是 | 是 | PM 冀项阳 | 五周 M0～M4 |
| 设计规约（system-design/database-design） | 是 | 是 | DS 黄方勇 | 22 表结构 |
| 数据与接口契约（任务包 02 v3.0） | 是 | 是 | 任务包 | 40 接口 |
| 验收场景（任务包 03 v3.0） | 是 | 是 | 任务包 | D-AT×24、N-AT×6 |
| 原型（docs/ui/prototype） | 部分 | 否 | UI 杨畅 | 原型图待补 |
| 用户手册（用户界面说明文档） | 部分 | 否 | UI 杨畅 | 随 UI 迭代完善 |
| 业务规则（business-rules.md） | 是 | 是 | AN 冯玉琪 | BR-01～32 |
| 数据模型（database-design、demo.json） | 是 | 是 | DS/QA | 演示数据集已校验 |
| 风险评估（详细计划风险清单） | 是 | 是 | PM 冀项阳 | 含应对措施 |

# 2 测试需求

测试需求来源于用例（UC-01～20）、功能需求（FR-01～25）、非功能需求（NFR-01～30）、业务规则（BR-01～32）与验收场景（D-AT-01～24、N-AT-01～06）；逐条追踪映射见测试设计文档与覆盖矩阵。

## 2.1 功能性测试需求

- 登录与访问控制：登录/错密码/停用令牌 401、响应不含口令散列（D-AT-01）；跨角色越权 403（D-AT-02）；日历脱敏与名单保护（D-AT-21）

- 活动全流程：新建→编辑→提交→批准→资源确认→发布（D-AT-03）

- 资源占用与冲突判定：相邻占用共存、布场边界冲突、错峰峰值计算、缺件冲突提示、自身占用排除（D-AT-04～06、13）

- 并发与幂等：两活动抢同资源恰一成功（D-AT-07）、幂等重放与键冲突（D-AT-08）、旧版本号拒绝（D-AT-20）

- 改期闭环：预览冲突与代价（D-AT-09）、确认链原子切换（D-AT-10）、拒绝保留原安排（D-AT-11）、预览后被抢占（D-AT-12）、异常回滚（D-AT-14）、报名冻结（D-AT-15）、故障降级 AT_RISK（D-AT-18）

- 报名与取消：容量 1 对 20 并发抢名额（D-AT-16）、取消幂等与取消/改期竞争（D-AT-17）

- 通知一致性：消费失败恢复与重复消费去重（D-AT-19）

- 持久化与发布：刷新/重启后状态来自真实持久化（D-AT-23）、干净环境发布演练（D-AT-24）

- 调度策略：FIRST_FIT 与 RANKED 在 300 候选下的结果与调整代价对比（D-AT-22）

## 2.2 用户界面测试需求

- 页面路由、布局与视觉变量符合界面规范；四个核心交互（预约、改期、取消、审批）可操作且状态反馈正确

- 三视口（1366×768、1920×1080、390×844）下无溢出、无遮挡、对比度可读

- 元素具备约定 data-testid（12 公共 + 10 扩展），支撑端到端定位；异常场景提示准确

## 2.3 性能评测需求

- 记录 8 个固定场景下两调度策略的执行耗时（elapsedMs）与调整代价三元组，比较同成功率下代价差异（D-AT-22）

- 20 并发报名及并发取消/改期下事务正确完成，无超卖与死锁（D-AT-07、16、17）

- 单用户基线与多用户并发两种工作量下的响应表现；如实记录实测值，不承诺毫秒级指标

## 2.4 安全性和访问控制测试需求

- 各角色仅能访问授权功能与数据，越权调用被拒绝（D-AT-01、02、21）

- 四层校验：角色→独立身份→资源资格（allowTeacher/allowStudent）→审批/管理范围（N-AT-01～06）

- 申请人不得审批本人申请（回避，N-AT-05）；未登录或令牌失效拒绝访问

## 2.5 安装测试需求

- 首次安装：干净环境经 Compose 启动→初始化 SQL→迁移→数据导入→冒烟验证（D-AT-24）

- 升级迁移：已有数据环境执行升级迁移，验证数据保留与结构正确

- 异常条件（端口占用、初始化失败）下安装可诊断、可重试

## 2.6 其他测试需求

- 数据完整性：22 张表的约束/外键/索引按契约生效；异常事务回滚后无残留（D-AT-14、17）

- 业务周期：活动时间、开放区间、改期期限等时间规则以固定业务时钟验证

- 配置：多视口与部署配置组合下功能可用

# 3 测试策略

本节说明如何对测试对象进行测试：每种测试给出测试说明与实施理由；不实施的测试用一句话说明理由。

## 3.1 测试类型

### 3.1.1 数据和数据库完整性测试

| 测试目标 | 确保数据库访问方法和进程正常运行，数据不遭损坏。 |
| --- | --- |
| 技术 | 调用数据库方法并填充有效/无效数据；直接检查数据库确认数据按预期填充；回滚前后快照比较。 |
| 完成标准 | 所有访问方法按设计运行，22 张表约束/外键/索引按契约生效，数据无损坏。 |
| 需考虑的特殊事项 | 在测试库隔离 schema 中进行，仅清理自建 schema，不经用户界面。 |

### 3.1.2 功能测试

| 测试目标 | 确保功能正常，包括导航、数据输入、处理和检索。 |
| --- | --- |
| 技术 | 以有效/无效数据执行各用例流：有效数据得预期结果；无效数据报相应错误；业务规则正确应用。以真实数据库与后端执行。 |
| 完成标准 | 所计划的测试已全部执行；所发现的缺陷已全部解决。 |
| 需考虑的特殊事项 | 30 个验收场景为验收基准；断言核对持久化状态与数量，不停留于 HTTP 状态码。 |

### 3.1.3 业务周期测试

| 测试目标 | 确保时间相关规则（活动时间、开放区间、改期期限）正确运行。 |
| --- | --- |
| 技术 | 以固定业务时钟与演示日期构造时间场景，含有效与无效时间数据。 |
| 完成标准 | 时间相关测试全部执行且符合业务规则，缺陷全部解决。 |
| 需考虑的特殊事项 | 禁止修改操作系统时间；依赖测试支撑的固定时钟注入。 |

### 3.1.4 用户界面测试

| 测试目标 | 核实界面导航正确反映业务功能与需求，窗口对象特征符合界面规范。 |
| --- | --- |
| 技术 | 以 Playwright 创建窗口级测试，按 data-testid 定位执行断言。 |
| 完成标准 | 各窗口在三视口下与基准一致或符合可接受标准（无溢出、可读、可操作）。 |
| 需考虑的特殊事项 | 界面未完全定稿，以界面规范与 testid 清单为准，随 UI 交付滚动执行。 |

### 3.1.5 性能评测

| 测试目标 | 核实指定事务在正常预期与最繁重工作量下的性能行为。 |
| --- | --- |
| 技术 | 复用功能测试过程；并发负载由并发执行器（独立连接+起跑屏障）生成；评测记录真实耗时与调整代价。 |
| 完成标准 | 单事务与多事务（20 并发）在可接受时间内完成且无故障；评测原始结果可复现。 |
| 需考虑的特殊事项 | 演示规模如实记录实测耗时，不承诺毫秒级指标；评测须记录环境说明。 |

### 3.1.6 负载测试

将不实施和执行负载测试：本期为课程演示规模，没有量化负载目标，该测试不合适。

### 3.1.7 强度测试

| 测试目标 | 核实资源争用条件下（多用户对相同数据执行相同事务）不出现数据错误。 |
| --- | --- |
| 技术 | 并发竞争场景：抢名额、并发取消、改期与取消竞争；独立事务连接制造真实并发。 |
| 完成标准 | 争用条件下无软件故障或数据不一致（超卖、重复预约）；异常条件已界定并记录。 |
| 需考虑的特殊事项 | 必须真实并发（独立连接+屏障），禁止单连接循环冒充并发。 |

### 3.1.8 安全性和访问控制测试

| 测试目标 | 核实各用户类型仅能访问授权功能或数据；仅授权用户可访问系统。 |
| --- | --- |
| 技术 | 列出用户类型与授权矩阵；以特有事务核实权限；调整资格/范围后重跑；越权断言拒绝。 |
| 完成标准 | 各用户类型访问与预期一致；越权访问在角色、身份、资格、范围四层全部被拒。 |
| 需考虑的特殊事项 | 覆盖三角色×两身份×资格×范围组合（N-AT-01～06）；需协调测试账号与数据。 |

### 3.1.9 故障转移和恢复测试

| 测试目标 | 确保恢复进程（自动回滚或补偿）将系统正确恢复到已知状态。 |
| --- | --- |
| 技术 | 在改期、取消、审批事务中注入异常（仅测试上下文），比较异常前后数据库快照；验证审计与通知无残留。 |
| 完成标准 | 恢复后返回已知预期状态，无数据残留；未完成事务有明确记录。 |
| 需考虑的特殊事项 | 单机演示环境不做多机故障转移；不提供公网制造故障接口。 |

### 3.1.10 配置测试

| 测试目标 | 核实测试对象在不同视口与部署配置组合中正常运行。 |
| --- | --- |
| 技术 | 功能脚本在 Chromium 三视口执行核心事务；验证 dev/e2e 部署配置差异不影响功能。 |
| 完成标准 | 各配置组合下事务全部成功完成，无布局溢出。 |
| 需考虑的特殊事项 | 以 Chromium 为主；其他浏览器按需用同一脚本扩展。 |

### 3.1.11 安装测试

| 测试目标 | 核实首次安装（全新环境）与更新（升级迁移）均正确，安装后立即可用。 |
| --- | --- |
| 技术 | 按发布说明执行：Compose 启动→初始化→迁移→数据导入→冒烟事务；升级场景核对数据保留。 |
| 完成标准 | 安装后核心事务成功执行；升级后数据完整、结构正确。 |
| 需考虑的特殊事项 | 异常条件下的安装诊断为可选项；以干净环境演练（D-AT-24）为准。 |

## 3.2 工具

| 用途 | 工具 | 厂商/自产 | 版本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试管理 | GitHub + Markdown 测试文档 | 开源/自产 | — |
| 缺陷跟踪 | GitHub Issues + 缺陷登记表 | GitHub/自产 | — |
| 单元与集成测试 | JUnit 5 + Spring Boot Test | 开源 | 5.x |
| 端到端测试 | Playwright（Chromium） | 开源 | — |
| 性能评测 | 策略评测集成测试 + 汇总脚本 | 自产 | — |
| 契约检查 | TypeScript 脚本 + openapi.yaml | 自产 | — |
| 数据库 | PostgreSQL + Flyway | 开源 | — |
| 环境与部署 | Docker Compose + Nginx + 检查脚本 | 开源/自产 | — |

# 4 资源

## 4.1 角色

本项目测试人员配备方面的假定：

| 角色 | 最少资源 | 具体职责 |
| --- | --- | --- |
| 测试经理 | 1（汤雨润 55230316） | 管理监督、技术指导、资源获取、管理报告；编制测试计划与报告；判定覆盖；管理缺陷流转。 |
| 测试设计员 | 1（测试经理兼任） | 确定测试用例与优先级；生成测试模型（测试设计/测试数据方案）；评估测试有效性。 |
| 测试员 | 6（全体成员） | 执行本模块与验收测试；记录结果；从错误中恢复；记录变更请求。 |
| 测试系统管理员 | 1（杨瀚霖 55231031 兼任） | 管理维护测试环境与资产（Compose 环境/脚本）；管理测试系统访问权。 |
| 数据库管理员 | 1（黄方勇 55230315 兼任） | 管理测试数据环境与迁移脚本。 |
| 实施员 | 5（冀项阳、冯玉琪、黄方勇、杨瀚霖、杨畅） | 实施测试类和测试包并做单元测试。 |

## 4.2 系统

| 系统资源 | 名称/类型 |
| --- | --- |
| 数据库服务器 | Docker 容器 PostgreSQL（测试库 campus_test；初始化 SQL + Flyway；每测试独立 schema） |
| 应用服务器 | 本机 Docker Compose（后端 Java 21/Spring Boot:8080；E2E 独立测试项目 :8089，固定测试时钟） |
| 客户端测试 PC | Chromium（Playwright），默认 1366×768，兼测 1920×1080、390×844 |
| 测试存储库 | GitHub 配置库（qa/ 测试工程、test-data/ 数据、artifacts/ 证据、docs/testing/ 文档） |
| 测试开发 PC | 成员个人机（Java 21、Node.js 20+、Maven Wrapper、Git、Docker） |

# 5 项目里程碑

测试活动的里程碑如下（按五周课程周期与 M0～M4 对应，具体以课程实际截止日期为准）：

| 里程碑任务 | 工作量（人日） | 开始日期 | 结束日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制定测试计划 | 2 | 2026-10-13 | 2026-10-17 |
| 设计测试 | 3 | 2026-10-17 | 2026-10-24 |
| 实施测试 | 5 | 2026-10-20 | 2026-10-31 |
| 执行测试 | 5 | 2026-10-28 | 2026-11-06 |
| 对测试进行评估 | 2 | 2026-11-06 | 2026-11-09 |

制定测试计划对应 M0；设计与实施测试对应 M1～M2；执行测试对应 M2～M3；测试评估对应 M4（测试报告、缺陷分析、发布演练）。

# 6 可交付工件

## 6.1 测试模型

测试设计文档（用例与追踪映射）、测试数据方案、测试支撑组件（数据装载、固定时钟、并发执行器）、跨模块集成测试 8 项、端到端测试规格 7 项 29 例、契约检查与策略评测脚本。创建人：测试经理；交付对象：项目组与项目经理；随 M0～M2 交付。

## 6.2 测试记录

执行结果与覆盖判定写入测试报告与覆盖矩阵，证据（输出、日志、截图、评测原始结果）存 artifacts/ 并登记于交接单。覆盖率按 Tx/RfT 与 Ts/RfT 口径统计。

## 6.3 缺陷报告

以 GitHub Issues 为跟踪渠道、缺陷登记表为汇总；字段含标题、版本、环境、复现步骤、预期/实际、证据、严重程度（A～D）、接收人、状态（open/assign/test/close）。交付对象：项目经理与各模块负责人。

# 附录A 项目任务

### 制定测试计划

- 确定测试需求、评估风险、制定测试策略、确定测试资源、创建时间表、生成测试计划

### 设计测试

- 准备工作量分析文档；确定并说明测试用例（正负配对）；确定测试过程结构；复审和评估测试覆盖

### 实施测试

- 创建测试脚本（集成/端到端/评测）；确定测试专用功能（测试支撑与固定时钟）；建立外部数据集（演示数据与 8 个评测场景）

### 执行测试

- 执行测试过程；评估执行情况；恢复暂停的测试；核实结果；调查意外结果；记录缺陷

### 对测试进行评估

- 评估测试用例覆盖（Tx/RfT、Ts/RfT）与代码覆盖；分析缺陷；确定是否达到完成与成功标准