面向校园活动的多资源协同调度与变更影响分析系统

配置管理计划

Configuration Management Plan

课程名称：软件综合实践

项目性质：课程设计

项目周期：5 周

配置经理：杨瀚霖（55231031）

项目成员：冀项阳（55230223）、冯玉琪（22220314）、黄方勇（55230315）、汤雨润（55230316）、杨瀚霖（55231031）、杨畅（17231018）

编制日期：2026 年 10 月 22 日

文档版本：v1.5

文档状态：受控

# 目录

（目录将在 Word 中自动生成：打开后按 F9 或“引用→更新目录”）

# 1  引言

## 1.1  目的

本文档规定项目“面向校园活动的多资源协同调度与变更影响分析系统”（campus-sched）在整个生命周期内的配置管理方法，用于：

• 明确配置管理的组织、职责与相关角色；

• 识别纳入受控管理的配置项（源代码、文档、数据、模型图、环境配置、发布产物等），并约定标识与编号规则；

• 约定配置库的目录结构、分支策略、基线与版本号规则；

• 约定配置项变更的申请、评估、评审、批准与实施流程；

• 约定配置状态记录、配置审计、备份与发布方式。

目标：保证任何时刻都能追溯“谁在哪个基线之后、出于什么原因、修改了哪个配置项”，并保证最终交付的产品可复现、可验证。

## 1.2  范围

本计划适用于本项目全体成员与全部配置项（见第 3 章），覆盖从项目启动到最终交付（M0–M4）的全过程。本计划参照 RUP（Rational Unified Process）配置管理计划模板编制，并结合课程设计以 Git 版本库作为配置库的实际实施方式。

## 1.3  术语与缩略语

| 术语 / 缩略语 | 含义 |
| --- | --- |
| 配置项（CI） | Configuration Item，纳入配置管理、具有独立标识和版本的单元（一份代码模块、一份文档、一个数据文件等）。 |
| 基线（Baseline） | 某里程碑时刻对一组配置项评审通过后冻结的受控快照，用 Git tag 标识；进入基线后变更须走变更控制流程。 |
| 配置库 | 存放全部配置项的受控仓库（本项目为 Git 仓库）。 |
| 变更控制 | 对已进入基线的配置项的修改申请、评估、评审、批准与实施。 |
| CCB | Change Control Board，变更控制委员会。 |
| CM | Configuration Management，配置管理 / 配置经理。 |
| RUP | Rational Unified Process，Rational 统一过程。 |

## 1.4  参考资料

| 编号 | 资料 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《软件开发计划》docs/management/ | 项目目标、分工与排期。 |
| 2 | 《软件需求规约》docs/requirements/ | 需求、用例、业务规则。 |
| 3 | 《测试计划》docs/testing/test-plan.md | 测试安排与验收。 |
| 4 | 《系统/数据库设计》docs/design/ | 设计与数据库迁移。 |
| 5 | 《仓库结构与目录指南》docs/configuration/repo-structure.md | 目录归属与命名规则。 |
| 6 | 开发任务包 v3.0（taskbook.md、agents/） | 开发基线，唯一权威。 |
| 7 | RUP 配置管理计划模板（CMP） | 本文档结构依据。 |

## 1.5  文档概述

本文档共六章：第 2 章描述配置管理的组织职责与工具环境；第 3 章描述配置管理活动（配置标识、变更控制、状态记录与审计）；第 4 章给出里程碑；第 5 章为培训与资源；第 6 章说明分包商/供应商软件控制（本项目不适用）。产品目录结构写入 §2.2.1，配置项清单见附录 A，基线清单见附录 B。

# 2  软件配置管理

## 2.1  组织、职责与接口

配置管理组织由配置经理牵头，项目经理、各模块负责人与测试经理共同参与。职责分配如下：

| 角色 | 成员 | 配置管理职责 |
| --- | --- | --- |
| 配置经理（CM） | 杨瀚霖（55231031） | 制定并维护本计划；管理配置库、分支、基线与 tag；受理变更申请并登记；执行配置审计与发布归档。 |
| 项目经理（PM） | 冀项阳（55230223） | 批准影响交付物范围的变更；组织跨模块配置变更协调。 |
| 系统分析员 | 冯玉琪（22220314） | 维护需求类配置项；提交本模块变更申请。 |
| 设计师 | 黄方勇（55230315） | 维护设计类配置项与数据库迁移；提交本模块变更申请。 |
| 测试经理（QA） | 汤雨润（55230316） | 核对基线与实际产物一致；验证发布包可复现。 |
| 界面设计师 | 杨畅（17231018） | 维护界面类配置项；提交本模块变更申请。 |

接口：各模块负责人的代码与文档所有权见《04 协作与集成规程》§1；配置项变更通过 GitHub Issue 或团队沟通渠道提交配置经理，由配置经理登记并组织评估与评审。

## 2.2  工具、环境与基础设施

| 类别 | 工具 / 设施 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 版本库（项目存储库） | Git + GitHub | 远程仓库 Rito-492/campus-sched（公开）；本地由成员 git clone 获取完整历史。 |
| 分支管理（工作区） | Git 分支 | main 为集成工作区（团队共享、构建基线）；六名成员固定开发分支为开发工作区（私有，见 §2.2.1 目录结构对应模块目录）。 |
| 开发环境 | Docker Compose | compose.yaml（开发 db 5432 / API 8080 / web 5173）；compose.qa.yaml（独立 E2E 环境）。 |
| 环境变量 | .env.example + load-env.ps1 | 模板不入库；脚本只解析白名单键值，不执行文件内容。 |
| 检查入口 | scripts/check.ps1 | 统一检查，按模块选择并透传退出码。 |
| 数据库 | PostgreSQL 17 | 开发库 campus_dev 与测试库 campus_test 隔离；迁移由设计师统一维护。 |
| 发布 | release/ | 发布包、发布说明与 manifest.json（真实版本与校验值）。 |

### 2.2.1  产品目录结构

配置库即 Git 仓库，产品目录结构为所有可版本化的项目工件提供统一的存放位置，是配置标识、基线与版本控制的基础（与《仓库结构与目录指南》§2 保持一致）：

campus-sched/

├── AGENTS.md / README.md / .gitignore    # 仓库元文件（仅此三件）

├── taskbook.md                           # 开发任务包总说明 v3.0

├── agents/                               # 任务包：公共契约 + 六份个人任务书

│   ├── common/                           #   01–05 公共契约

│   ├── 55230223-foundation/              #   项目经理

│   ├── 22220314-activity/                #   系统分析员

│   ├── 55230315-scheduling/              #   设计师

│   ├── 55230316-qa/                      #   测试经理

│   ├── 55231031-change/                  #   配置经理

│   └── 17231018-ui/                      #   界面设计师

├── docs/                                 # 文档区

│   ├── course/                           #   课程下发文档（只读）

│   │   └── role-confirmations/           #     六份角色确认表

│   ├── management/                       #   项目计划（项目经理）

│   ├── requirements/                     #   需求文档（系统分析员）

│   ├── design/                           #   设计文档（设计师）

│   ├── ui/                               #   界面文档与原型（界面设计师）

│   ├── testing/                          #   测试文档（测试经理）

│   └── configuration/                    #   配置管理文档（配置经理）

├── server/                               # Java 21 / Spring Boot 后端

│   └── src/

│       ├── main/java/com/campus/events/  #   生产代码（foundation/auth/…/change 等）

│       ├── main/resources/               #   application*.yml、db/migration/

│       └── test/java/com/campus/events/  #   模块测试 + acceptance/ + support/

├── web/                                  # Vue 3 / TypeScript 前端

├── qa/                                   # Playwright E2E 与契约检查

├── test-data/                            # demo.json、scenarios/

├── contracts/                            # openapi.yaml（OpenAPI 规范）

├── infra/                                # db/init.sql、nginx/default.conf

├── scripts/                              # load-env.ps1、check.ps1

├── release/                              # 发布包、发布说明、manifest

├── artifacts/                            # 验收证据（截图/测试结果/评测）

└── models/                               # Drawio UML 源文件（use-case/、activity/）

# 3  配置管理活动

## 3.1  配置标识

### 3.1.1  标识方法

配置标识即为每个配置项建立唯一、可追溯的标识。每个配置项的完整标识由“编号 + 名称 + 版本”三部分组成：编号是机器检索的唯一 ID，名称是用于沟通与追溯的中文工件名，版本号追踪内容的演化。三者分工如下：

| 要素 | 用途 | 规则 |
| --- | --- | --- |
| 编号（唯一 ID） | 在配置库与《配置项索引》中检索、登记 | CS-CI-<类别缩写>-<序号> |
| 名称（工件名） | 成员间沟通与追溯时使用 | <模块/范围> + <工件类型或用途> |
| 版本 | 追踪同一配置项的内容演化 | 见 §3.1.2 版本号规则，不写入编号 |

（1）编号规则。配置项编号采用统一格式 CS-CI-<类别缩写>-<序号>，四段以连字符连接：CS 为项目标识（campus-sched 的缩写），用于区分本项目与其他项目的配置项；CI 为配置项固定前缀（Configuration Item），表明该工件已纳入配置管理；类别缩写为2–5 位大写字母，表示配置项类别（见下表，如 SRC=源代码、DOC=文档、ENV=环境配置、DATA=数据、MODEL=模型图；DATA/MODEL 为英文整词，位数分别为 4/5，与三位缩写并存）；序号为两位数字，同一类别内唯一、登记后不复用，按登记顺序递增，可按岗位/模块预留号段。编号解剖示例：CS-CI-DOC-04 = CS（项目 campus-sched）＋ CI（配置项）＋ DOC（文档类）＋ 04（文档类第 4 号），对应配置项“配置管理计划”；指到具体版本时写作 CS-CI-DOC-04 v1.5。同类实例：CS-CI-DATA-01 = 数据类第 1 号（对应“演示数据集 v3.0”）；CS-CI-MODEL-01 = 模型图类第 1 号（类别已定义，待 models/ 产出真实图源后登记）。类别缩写如下：

| 类别缩写 | 类别 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| SRC | 源代码 | server/、web/、qa/。 |
| DOC | 文档 | docs/、AGENTS.md、README.md、taskbook.md。 |
| PKG | 任务包 | agents/（公共契约 + 个人任务书，开发基线）。 |
| DATA | 数据 | test-data/（demo.json、scenarios）。 |
| ENV | 环境配置 | compose*.yaml、.env.example、infra/、scripts/、application*.yml。 |
| MODEL | 模型图 | models/（Drawio 源文件）。 |
| REL | 发布产物 | release/。 |
| ART | 验收证据 | artifacts/（截图、测试结果、评测）。 |

（2）名称命名规则。配置项名称即《配置项索引》中“配置项”列的中文名，采用“<模块/范围> + <工件类型或用途>”的格式，要求唯一、见名知义，并与编号一一对应。示例：文档类按“岗位/主题 + 文档类型”命名，如“配置管理计划”“测试计划”“系统设计”；数据类按“用途 + 数据集”命名，如“演示数据集 v3.0”“场景数据”；环境类按“环境/用途 + 组件”命名，如“开发 Compose”“QA/E2E Compose”“环境变量模板”。名称含版本时写作“名称 + v版本”（如“演示数据集 v3.0”）。

（3）文件与目录命名（详见《仓库结构与目录指南》§5）：目录使用英文小写 kebab-case；课程下发文档保留原中文文件名；课程交付文档（.md）使用英文 kebab-case；二进制文档（docx/xlsx/drawio/png）评审后冻结，改版本另存新文件名，不静默覆盖。版本号与基线标识规则见 §3.1.2。

### 3.1.2  项目基线

基线提供正式基准，后续工作基于此基准进行，只有经授权后才能变更。基线命名规则：baseline/<类型>-v<主>.<次>。每条基线均登记建立时间与授权负责人：建立时间以基线 tag 的提交时间为准（git 可查、可复现）；tag 时间为 tag 对象的创建时间（轻量 tag 与 commit 相同，注解 tag 可单独记录）；授权时间为 CCB 评审批准时间，须有可追溯记录方可填写，三者不可混同。本计划编制前已建立的三条历史基线（init-v1.0 / task-package-v2.0 / task-package-v3.0）无追溯 CCB 记录，授权暂标“待核实”，不补造、不倒造审批。基线建立时机、时间、授权负责人与包含内容如下：

| 基线 | 建立时机 | 建立时间 | 授权负责人 | 包含内容 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| baseline/init-v1.0 | 任务包并入、仓库结构定型 | 2026-09-25 | 待核实（无追溯 CCB 记录） | 任务包并入、仓库结构定型 | 已建立 |
| baseline/task-package-v2.0 | 任务包 v2.0 基线 | 2026-09-26 | 待核实（无追溯 CCB 记录） | 任务包 v2.0 全套 | 已建立 |
| baseline/task-package-v3.0 | 任务包 v3.0 基线 | 2026-10-14 | 待核实（无追溯 CCB 记录） | 任务包 v3.0 + AN 活动状态机 | 已建立 |
| baseline/requirements-v1.0 | 需求规约评审通过 | — | 项目经理（CCB）· 冀项阳 | docs/requirements/ 全套 | 待建立 |
| baseline/design-v1.0 | 设计文档评审通过 | — | 项目经理（CCB）· 冀项阳 | docs/design/、models/ | 待建立 |
| baseline/release-v1.0.0 | 最终交付 | — | 项目经理（CCB）· 冀项阳 | server/、web/、release/ 及全部文档 | 待建立 |

建立时间以基线 tag 的提交时间为准（git 可查）；历史基线无追溯 CCB 记录者授权标“待核实”，不补造、不倒造审批；标注“—”的基线在对应交付物评审通过后补充建立时间。

基线授权：基线由配置经理负责建立、登记并打 tag，经项目经理（CCB，冀项阳）评审批准后正式冻结生效；未经授权不得变更已冻结基线。

版本号规则：文档版本 v<主>.<次>（评审冻结后重大改动升主版本、小改动升次版本）；交付包版本 v<主>.<次>.<修订>。

## 3.2  配置与变更控制

### 3.2.1  变更申请、评估与审批流程

对已进入基线的配置项，变更流程如下：

• 申请：变更人提交申请（GitHub Issue 或团队沟通），说明变更对象、原因与影响范围；

• 登记评估：配置经理登记变更记录，评估受影响配置项与影响范围；

• 评审：涉及交付物范围的变更由项目经理参加评审；涉及任务包契约的走《02 数据与接口契约》§7 跨模块修改规程；

• 实施：评审通过后由变更人实施，配置经理核对并更新基线（重新打 tag）；

• 记录：配置经理更新《配置项索引》与基线清单。

红线：已进入基线的文档不得直接覆盖或重写；不得绕过变更流程改写他人负责的已评审文档。

### 3.2.2  变更控制委员会（CCB）

本项目 CCB 由项目经理、配置经理及受变更影响的模块负责人组成；涉及跨模块契约的变更由项目经理组织一致更新。CCB 负责评估变更影响、批准或驳回变更，并决定是否更新基线。

## 3.3  配置状态记录与报告

### 3.3.1  配置状态记录

配置项与基线状态统一登记于《配置项索引》（configuration-index.md），由配置经理随交付持续维护。状态取值：受控（已纳入 Git 且可追溯）、基线（已进入某基线）。

### 3.3.2  配置审计

• 功能审计：测试经理核对基线与实际产物一致、发布包可复现；

• 物理审计：配置经理核对配置项清单与版本库实际内容一致，检查 manifest.json 的 commit 与校验值。

### 3.3.3  存储、备份与发布

• 存储：全部配置项纳入 Git 版本库；发布产物集中于 release/。

• 备份：代码与文档以 Git 远程仓库为主要备份，关键基线打 tag 留存；数据库通过迁移脚本与备份流程恢复，不通过删除卷掩盖问题。

• 发布：发布时打 baseline/release-* tag，附发布说明与 manifest（真实版本与校验值）。

# 4  里程碑

| 里程碑 | 建议周次 | 配置管理要点 |
| --- | --- | --- |
| M0 工程基础 | 第 1 周 | 建立配置库目录、环境模板与初始化基线。 |
| M1 模块实现 | 第 2 周 | 各模块配置项持续纳入受控。 |
| M2 首次预约闭环 | 第 3 周前半 | 集成评审，登记相关基线。 |
| M3 改期闭环 | 第 3 周后半—第 4 周 | 变更影响与原子切换，配置项版本推进。 |
| M4 回归与交付 | 第 5 周 | 建立需求/设计/发布基线，发布归档。 |

# 5  培训与资源

• 培训：成员进入开发前须阅读 AGENTS.md、仓库结构指南与本计划，熟悉 Git 基本操作、分支约定与提交信息格式（feat/fix/docs/test/model 前缀）。

• 资源：GitHub 远程仓库、Docker 环境、Maven Wrapper、Node（≥22.18）、PostgreSQL 17；环境模板与脚本由配置经理维护。

# 6  分包商与供应商软件控制

本项目为课程设计，无分包商与外部供应商软件，本节不适用。

# 附录 A  配置项清单（摘录）

完整清单随交付持续维护于《配置项索引》（docs/configuration/configuration-index.md）。当前主要配置项摘录如下：

| 编号 | 配置项 | 位置 | 负责人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS-CI-PKG-01 | 总开发任务书 v3.0 | taskbook.md | 项目经理 | 受控 |
| CS-CI-PKG-02 | 公共契约（01–05） | agents/common/ | 项目经理 | 受控 |
| CS-CI-PKG-03 | 六份个人任务书 | agents/<分支>/agent.md | 各岗位 | 受控 |
| CS-CI-DOC-04 | 配置管理计划 | docs/configuration/ | 配置经理 | 受控 |
| CS-CI-DOC-20 | 测试计划 | docs/testing/test-plan.md | 测试经理 | 受控 |
| CS-CI-DATA-01 | 演示数据集 v3.0 | test-data/demo.json | 测试经理 | 受控 |
| CS-CI-ENV-01 | 开发 Compose | compose.yaml | 配置经理 | 受控 |
| CS-CI-ENV-02 | QA/E2E Compose | compose.qa.yaml | 配置经理 | 受控 |
| CS-CI-SRC-40 | 演示数据种子导入器 | server/.../dev/ | 配置经理 | 受控 |

# 附录 B  基线清单

| 基线 | 内容 | 建立时间 | 授权负责人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| baseline/init-v1.0 | 任务包并入 + 仓库结构定型 | 2026-09-25 | 待核实（无追溯 CCB 记录） | 已建立 |
| baseline/task-package-v2.0 | 任务包 v2.0 基线 | 2026-09-26 | 待核实（无追溯 CCB 记录） | 已建立 |
| baseline/task-package-v3.0 | 任务包 v3.0 基线（含 AN 活动状态机对齐） | 2026-10-14 | 待核实（无追溯 CCB 记录） | 已建立 |
| baseline/requirements-v1.0 | 需求规约评审通过 | — | 项目经理（CCB）· 冀项阳 | 待建立 |
| baseline/design-v1.0 | 设计文档评审通过 | — | 项目经理（CCB）· 冀项阳 | 待建立 |
| baseline/release-v1.0.0 | 最终交付 | — | 项目经理（CCB）· 冀项阳 | 待建立 |